Nhóm 2 – Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự

Công nghệ: Reactjs, Nodejs, Opencv

Thành viên: Phan Ngọc Hiếu, Nguyễn Trọng Hoàng, Phạm Huy Hoàng

I. User Story

Dành cho tác nhân: Admin

1. Quản lý tài khoản và phân quyền

- User Story: Là một Admin, tôi muốn tạo và quản lý tài khoản người dùng, gán vai trò và quyền hạn phù hợp, để bảo đảm mỗi người chỉ truy cập được các chức năng được phép.

- Acceptance Criteria:

+ Cho phép tạo, sửa, khóa và mở khóa tài khoản.

+ Hỗ trợ các vai trò Admin, HR, Manager, Employee và Finance.

+ Kiểm soát quyền truy cập theo vai trò.

+ Người dùng không có quyền không được truy cập chức năng hoặc dữ liệu bị hạn chế.

Dành cho tác nhân: HR (Quản lý nhân sự)

2. Quản lý hồ sơ nhân viên

- User Story: Là một nhân viên HR, tôi muốn thêm mới, cập nhật, xem và tìm kiếm hồ sơ nhân viên, để quản lý tập trung thông tin nhân sự của tổ chức.

- Acceptance Criteria:

+ Lưu mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, giới tính, email, số điện thoại, địa chỉ, ảnh đại diện và thông tin liên quan.

+ Gán nhân viên vào phòng ban, chức vụ và quản lý trực tiếp.

+ Quản lý ngày vào làm, loại hình lao động và trạng thái làm việc.

+ Lưu lịch sử thay đổi chức vụ, phòng ban và quản lý trực tiếp, không ghi đè lịch sử cũ.

3. Quản lý cơ cấu tổ chức

- User Story: Là một nhân viên HR, tôi muốn quản lý công ty, phòng ban, nhóm và chức vụ, để xác định cơ cấu tổ chức và phạm vi quản lý nhân viên.

- Acceptance Criteria:

+ Thêm, sửa và xem danh sách phòng ban, nhóm và chức vụ.

+ Gán nhân viên vào các đơn vị tổ chức phù hợp.

+ Thiết lập quan hệ quản lý trực tiếp.

+ Hỗ trợ tra cứu nhân viên theo phòng ban, nhóm và chức vụ.

4. Quản lý nhu cầu tuyển dụng

- User Story: Là một nhân viên HR, tôi muốn tạo vị trí tuyển dụng với số lượng, yêu cầu công việc và mức lương dự kiến, để theo dõi nhu cầu tuyển dụng của tổ chức.

- Acceptance Criteria:

+ Cho phép tạo và cập nhật vị trí tuyển dụng.

+ Lưu phòng ban, số lượng cần tuyển, yêu cầu kỹ năng và khoảng lương.

+ Theo dõi trạng thái của từng đợt tuyển dụng.

+ Cho phép tra cứu các vị trí đang tuyển.

5. Quản lý ứng viên và quy trình tuyển dụng

- User Story: Là một nhân viên HR, tôi muốn quản lý hồ sơ ứng viên từ khi ứng tuyển đến khi được tuyển hoặc bị từ chối, để kiểm soát toàn bộ quy trình tuyển dụng.

- Acceptance Criteria:

+ Lưu thông tin ứng viên và CV.

+ Theo dõi trạng thái Applied, Screening, Interview, Offer, Hired và Rejected.

+ Lưu kết quả phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

+ Cho phép chuyển ứng viên trúng tuyển sang quy trình tiếp nhận nhân viên.

6. Tiếp nhận nhân viên mới

- User Story: Là một nhân viên HR, tôi muốn tạo checklist tiếp nhận nhân viên mới, để bảo đảm hoàn thành các thủ tục cần thiết trước khi nhân viên bắt đầu làm việc.

- Acceptance Criteria:

+ Tạo hồ sơ nhân viên từ ứng viên trúng tuyển.

+ Theo dõi việc tạo tài khoản, ký hợp đồng, cấp tài sản và phân công ca làm.

+ Theo dõi phòng ban, chức vụ và quản lý trực tiếp của nhân viên mới.

+ Hỗ trợ đăng ký khuôn mặt phục vụ chấm công bằng OpenCV.

7. Quản lý hợp đồng lao động

- User Story: Là một nhân viên HR, tôi muốn tạo và quản lý các hợp đồng lao động của nhân viên, để theo dõi thời hạn, loại hợp đồng và lịch sử ký kết.

- Acceptance Criteria:

+ Lưu loại hợp đồng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và trạng thái.

+ Một nhân viên có thể có nhiều hợp đồng theo các giai đoạn làm việc.

+ Tra cứu lịch sử hợp đồng của từng nhân viên.

+ Cảnh báo các hợp đồng sắp hết hạn.

8. Quản lý ca làm việc

- User Story: Là một nhân viên HR, tôi muốn tạo ca làm việc và phân công ca cho nhân viên, để làm căn cứ theo dõi chấm công và tính công.

- Acceptance Criteria:

+ Cấu hình giờ bắt đầu, giờ kết thúc và thời gian nghỉ giữa ca.

+ Tạo nhiều loại ca làm việc.

+ Gán ca cho nhân viên theo lịch.

+ Tra cứu lịch làm việc theo nhân viên và ngày.

9. Đăng ký khuôn mặt nhân viên

- User Story: Là một nhân viên HR, tôi muốn đăng ký và liên kết dữ liệu khuôn mặt với hồ sơ nhân viên, để hệ thống nhận diện đúng người khi thực hiện chấm công.

- Acceptance Criteria:

+ Liên kết dữ liệu khuôn mặt với mã nhân viên.

+ Kiểm tra dữ liệu đăng ký trước khi sử dụng.

+ Hỗ trợ cập nhật hoặc đăng ký lại dữ liệu khuôn mặt.

+ Không chấp nhận chấm công tự động khi hệ thống chưa xác định được nhân viên hợp lệ.

10. Quản lý chấm công và tổng hợp công

- User Story: Là một nhân viên HR, tôi muốn xem và tổng hợp dữ liệu chấm công của nhân viên theo lịch làm việc, để xác định ngày công, tình trạng đi muộn, về sớm và vắng mặt.

- Acceptance Criteria:

+ Hiển thị lịch sử vào ca và ra ca.

+ Xác định đi làm đúng giờ, đi muộn, về sớm, vắng mặt và nghỉ phép.

+ Đối chiếu dữ liệu chấm công với lịch làm việc và đơn nghỉ đã duyệt.

+ Cho phép lọc theo nhân viên, phòng ban và khoảng thời gian.

11. Quản lý nghỉ phép

- User Story: Là một nhân viên HR, tôi muốn quản lý các đơn nghỉ phép và số ngày phép của nhân viên, để bảo đảm dữ liệu nghỉ phép chính xác và được sử dụng khi tổng hợp công.

- Acceptance Criteria:

+ Theo dõi các loại nghỉ phép được cấu hình.

+ Xem trạng thái đơn nghỉ và kết quả phê duyệt.

+ Theo dõi hạn mức, số ngày đã sử dụng và số ngày còn lại khi áp dụng.

+ Đơn nghỉ đã duyệt không bị tính thành vắng mặt trái quy định.

12. Quản lý yêu cầu tăng ca

- User Story: Là một nhân viên HR, tôi muốn theo dõi các yêu cầu tăng ca và thời gian tăng ca đã được duyệt, để cung cấp dữ liệu hợp lệ cho việc tính lương.

- Acceptance Criteria:

+ Hiển thị yêu cầu tăng ca theo nhân viên, ngày và thời gian.

+ Theo dõi trạng thái chờ duyệt, đã duyệt hoặc bị từ chối.

+ Chỉ tổng hợp thời gian tăng ca theo quy tắc đã cấu hình và trạng thái phê duyệt.

+ Cung cấp dữ liệu tăng ca cho module tính lương.

13. Quản lý quy trình nghỉ việc

- User Story: Là một nhân viên HR, tôi muốn quản lý quy trình nghỉ việc của nhân viên, để hoàn thành thủ tục bàn giao, chấm dứt hợp đồng và cập nhật trạng thái nhân sự.

- Acceptance Criteria:

+ Ghi nhận yêu cầu nghỉ việc và ngày nghỉ dự kiến.

+ Theo dõi phê duyệt và thời gian báo trước.

+ Theo dõi việc thu hồi tài sản và xử lý hợp đồng.

+ Phối hợp xử lý lương cuối cùng và vô hiệu hóa tài khoản.

+ Chuyển nhân viên sang trạng thái không còn làm việc nhưng vẫn giữ lịch sử.

14. Xem Dashboard nhân sự

- User Story: Là một nhân viên HR, tôi muốn xem Dashboard tổng quan nhân sự, để theo dõi biến động nhân sự và phát hiện các vấn đề cần xử lý.

- Acceptance Criteria:

+ Hiển thị tổng số nhân viên, nhân viên mới và nhân viên nghỉ việc.

+ Hiển thị số người đi làm, đi muộn, vắng mặt và nghỉ phép.

+ Hiển thị hợp đồng sắp hết hạn và các yêu cầu đang chờ xử lý.

+ Dữ liệu hiển thị phải phù hợp với quyền truy cập của người dùng.

15. Tra cứu và xuất báo cáo nhân sự

- User Story: Là một nhân viên HR, tôi muốn lọc và xuất báo cáo nhân sự, chấm công và hợp đồng, để phục vụ công tác quản lý và đối soát dữ liệu.

- Acceptance Criteria:

+ Lọc theo thời gian, phòng ban và nhân viên.

+ Hiển thị dữ liệu theo điều kiện lọc.

+ Cho phép xuất Excel đối với các báo cáo được hỗ trợ.

+ Hạn chế việc xem và xuất dữ liệu nhạy cảm theo quyền hạn.

Dành cho tác nhân: Manager

16. Xem danh sách nhân viên thuộc quyền quản lý

- User Story: Là một Manager, tôi muốn xem danh sách và tình trạng làm việc của nhân viên thuộc quyền quản lý, để theo dõi hoạt động của nhóm.

- Acceptance Criteria:

+ Hiển thị danh sách nhân viên thuộc phạm vi quản lý.

+ Xem tình trạng chấm công và nghỉ phép.

+ Không cho phép truy cập dữ liệu nhân viên ngoài phạm vi được phân quyền.

17. Phê duyệt đơn nghỉ phép

- User Story: Là một Manager, tôi muốn xem, duyệt hoặc từ chối đơn nghỉ phép của nhân viên thuộc quyền quản lý, để kiểm soát kế hoạch làm việc của nhóm.

- Acceptance Criteria:

+ Hiển thị thông tin đơn nghỉ, thời gian và lý do.

+ Cho phép duyệt hoặc từ chối.

+ Lưu người duyệt, thời gian duyệt và lý do từ chối nếu có.

+ Chỉ cho phép xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý.

18. Phê duyệt yêu cầu tăng ca

- User Story: Là một Manager, tôi muốn duyệt hoặc từ chối yêu cầu tăng ca của nhân viên thuộc quyền quản lý, để kiểm soát thời gian làm thêm.

- Acceptance Criteria:

+ Hiển thị ngày, giờ và lý do tăng ca.

+ Cho phép duyệt hoặc từ chối.

+ Lưu lịch sử xử lý yêu cầu.

+ Chỉ các yêu cầu được duyệt mới được chuyển sang bước tổng hợp tăng ca.

19. Đánh giá hiệu suất nhân viên

- User Story: Là một Manager, tôi muốn đánh giá hiệu suất nhân viên theo các tiêu chí và trọng số, để theo dõi kết quả công việc theo từng kỳ.

- Acceptance Criteria:

+ Tạo hoặc sử dụng bộ tiêu chí đánh giá được cấu hình.

+ Chấm điểm theo từng tiêu chí.

+ Tính điểm tổng hợp theo trọng số.

+ Lưu lịch sử đánh giá theo nhân viên và kỳ đánh giá.

Dành cho tác nhân: Employee

20. Xem hồ sơ cá nhân

- User Story: Là một nhân viên, tôi muốn xem thông tin hồ sơ cá nhân và thông tin công việc của mình, để kiểm tra tính chính xác của dữ liệu nhân sự.

- Acceptance Criteria:

+ Hiển thị thông tin cá nhân và công việc được phép xem.

+ Xem phòng ban, chức vụ, quản lý trực tiếp và trạng thái làm việc.

+ Không được xem hồ sơ riêng tư của nhân viên khác.

21. Chấm công bằng nhận diện khuôn mặt

- User Story: Là một nhân viên, tôi muốn sử dụng camera để hệ thống nhận diện khuôn mặt và ghi nhận giờ vào/ra, để thực hiện chấm công thuận tiện.

- Acceptance Criteria:

+ Hệ thống nhận diện khuôn mặt và xác định mã nhân viên.

+ Ghi nhận thời điểm và loại sự kiện chấm công.

+ Thông báo khi nhận diện thành công hoặc thất bại.

+ Không tự động ghi nhận danh tính chưa xác định.

22. Xem lịch sử chấm công

- User Story: Là một nhân viên, tôi muốn xem lịch sử chấm công và tổng hợp ngày công của bản thân, để theo dõi thời gian làm việc.

- Acceptance Criteria:

+ Hiển thị thời gian vào/ra theo ngày.

+ Hiển thị trạng thái đi làm, đi muộn, về sớm, nghỉ phép hoặc vắng mặt.

+ Cho phép lọc theo tháng hoặc khoảng thời gian.

23. Gửi đơn xin nghỉ phép

- User Story: Là một nhân viên, tôi muốn gửi đơn xin nghỉ phép và theo dõi trạng thái xử lý, để đăng ký nghỉ theo quy định của tổ chức.

- Acceptance Criteria:

+ Nhập loại nghỉ, thời gian và lý do.

+ Theo dõi trạng thái chờ duyệt, đã duyệt hoặc bị từ chối.

+ Xem số ngày phép còn lại nếu hệ thống áp dụng hạn mức.

+ Không tự ý thay đổi kết quả phê duyệt.

24. Đăng ký tăng ca

- User Story: Là một nhân viên, tôi muốn đăng ký tăng ca và xem kết quả phê duyệt, để thời gian làm thêm được xem xét và ghi nhận hợp lệ.

- Acceptance Criteria:

+ Nhập ngày, giờ và lý do tăng ca.

+ Theo dõi trạng thái xử lý.

+ Xem thông tin yêu cầu đã được duyệt hoặc từ chối.

25. Xem phiếu lương cá nhân

- User Story: Là một nhân viên, tôi muốn xem phiếu lương của mình theo từng kỳ, để biết thu nhập, phụ cấp, tăng ca và các khoản khấu trừ.

- Acceptance Criteria:

+ Hiển thị lương cơ bản, phụ cấp và tiền tăng ca.

+ Hiển thị các khoản khấu trừ và số tiền thực nhận.

+ Chỉ được xem phiếu lương của chính mình.

26. Đăng ký tham gia khóa đào tạo

- User Story: Là một nhân viên, tôi muốn xem các khóa đào tạo và đăng ký tham gia, để nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

- Acceptance Criteria:

+ Hiển thị khóa học, lịch học và thông tin giảng viên.

+ Cho phép gửi yêu cầu đăng ký.

+ Theo dõi trạng thái phê duyệt và kết quả học tập.

Dành cho tác nhân: Finance

27. Quản lý thành phần lương

- User Story: Là một nhân viên Finance, tôi muốn quản lý lương cơ bản, phụ cấp và các khoản khấu trừ, để chuẩn bị dữ liệu tính lương cho từng nhân viên.

- Acceptance Criteria:

+ Lưu thông tin lương và các thành phần liên quan.

+ Quản lý dữ liệu theo nhân viên và kỳ lương.

+ Kiểm soát quyền truy cập thông tin lương.

+ Lưu dữ liệu phục vụ việc kiểm tra và đối soát.

28. Tính lương và chốt bảng lương

- User Story: Là một nhân viên Finance, tôi muốn tính lương từ dữ liệu công, tăng ca, phụ cấp và khấu trừ, để xác định thu nhập theo kỳ lương.

- Acceptance Criteria:

+ Tổng hợp dữ liệu chấm công và tăng ca đã xác nhận.

+ Tính lương theo công thức được cấu hình.

+ Hiển thị các thành phần cấu thành tiền lương.

+ Cho phép kiểm tra trước khi chốt bảng lương.

+ Lưu kết quả theo kỳ lương.

29. Xuất báo cáo lương

- User Story: Là một nhân viên Finance, tôi muốn xem và xuất báo cáo lương, để phục vụ việc đối soát và quản lý chi phí nhân sự.

- Acceptance Criteria:

+ Lọc bảng lương theo kỳ và nhân viên.

+ Hiển thị các khoản thu nhập, khấu trừ và số tiền thực nhận.

+ Cho phép xuất Excel theo quyền được cấp.

+ Không để người dùng không có quyền truy cập dữ liệu lương.

Dành cho tác nhân: Hệ thống OpenCV

30. Phát hiện, nhận diện và gửi sự kiện chấm công

- User Story: Là thành phần nhận diện khuôn mặt OpenCV, tôi cần xác định nhân viên từ hình ảnh camera và gửi sự kiện chấm công hợp lệ đến HRM, để hỗ trợ ghi nhận giờ vào/ra tự động.

- Acceptance Criteria:

+ Tiếp nhận hình ảnh từ camera.

+ Phát hiện khuôn mặt và thực hiện nhận diện.

+ Liên kết kết quả nhận diện với mã nhân viên.

+ Gửi thời điểm, loại sự kiện và thông tin camera đến HRM.

+ Không tạo sự kiện chấm công tự động nếu không xác định được danh tính hợp lệ.

II. BẢNG PRODUCT BACKLOG

| STT | Mã US | Tên User Story | Độ ưu tiên | Story Points | Sprint | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 | Quản lý tài khoản, đăng nhập và phân quyền | P1 (Rất cao) | 5 | Sprint 1 | Phan Ngọc Hiếu |
| 2 | US-02 | Quản lý hồ sơ nhân viên | P1 (Rất cao) | 8 | Sprint 1 | Nguyễn Trọng Hoàng |
| 3 | US-03 | Quản lý cơ cấu tổ chức | P1 (Rất cao) | 5 | Sprint 1 | Phạm Huy Hoàng |
| 4 | US-04 | Quản lý nhu cầu tuyển dụng | P2 (Cao) | 5 | Sprint 2 | Nguyễn Trọng Hoàng |
| 5 | US-05 | Quản lý ứng viên và quy trình tuyển dụng | P2 (Cao) | 8 | Sprint 2 | Nguyễn Trọng Hoàng |
| 6 | US-06 | Tiếp nhận nhân viên mới (Onboarding) -- | P2 (Cao) | 5 | Sprint 2 | Phan Ngọc Hiếu |
| 7 | US-07 | Quản lý hợp đồng lao động | P2 (Cao) | 5 | Sprint 2 | Phạm Huy Hoàng |
| 8 | US-08 | Quản lý ca làm việc và phân ca | P1 (Rất cao) | 5 | Sprint 3 | Nguyễn Trọng Hoàng |
| 9 | US-09 | quản lý dữ liệu khuôn mặt | P1 (Rất cao) | 8 | Sprint 3 | Phan Ngọc Hiếu |
| 10 | US-10 | Chấm công bằng nhận diện khuôn mặt OpenCV | P1 (Rất cao) | 8 | Sprint 3 | Phạm Huy Hoàng |
| 11 | US-30 | Tích hợp OpenCV và gửi sự kiện chấm công | P1 (Rất cao) | 5 | Sprint 3 | Phan Ngọc Hiếu |
| 12 | US-11 | Tổng hợp và xác định trạng thái chấm công | P1 (Rất cao) | 5 | Sprint 4 | Phan Ngọc Hiếu |
| 13 | US-12 | Quản lý và duyệt đơn nghỉ phép | P2 (Cao) | 5 | Sprint 4 | Nguyễn Trọng Hoàng |
| 14 | US-17 | Phê duyệt đơn nghỉ phép (Manager) | P2 (Cao) | 3 | Sprint 4 | Nguyễn Trọng Hoàng |
| 15 | US-23 | Gửi đơn xin nghỉ phép (Employee) | P2 (Cao) | 3 | Sprint 4 | Nguyễn Trọng Hoàng |
| 16 | US-13 | Quản lý yêu cầu tăng ca | P2 (Cao) | 5 | Sprint 4 | Phạm Huy Hoàng |
| 17 | US-18 | Phê duyệt yêu cầu tăng ca (Manager) | P2 (Cao) | 3 | Sprint 4 | Phạm Huy Hoàng |
| 18 | US-24 | Đăng ký tăng ca (Employee) | P2 (Cao) | 3 | Sprint 4 | Phạm Huy Hoàng |
| 19 | US-16 | Xem danh sách nhân viên thuộc quyền quản lý | P2 (Cao) | 3 | Sprint 4 | Phạm Huy Hoàng |
| 20 | US-20 | Xem hồ sơ cá nhân | P2 (Cao) | 3 | Sprint 4 | Phạm Huy Hoàng |
| 21 | US-21 | Chấm công từ giao diện nhân viên | P2 (Cao) | 3 | Sprint 4 | Phạm Huy Hoàng |
| 22 | US-22 | Xem lịch sử chấm công | P2 (Cao) | 3 | Sprint 4 | Phạm Huy Hoàng |
| 23 | US-27 | Quản lý thành phần lương | P2 (Cao) | 5 | Sprint 5 | Nguyễn Trọng Hoàng |
| 24 | US-28 | Tính lương và chốt bảng lương | P2 (Cao) | 8 | Sprint 5 | Phan Ngọc Hiếu |
| 25 | US-29 | Xuất báo cáo lương | P3 (Trung bình) | 3 | Sprint 5 | Nguyễn Trọng Hoàng |
| 26 | US-25 | Xem phiếu lương cá nhân | P2 (Cao) | 3 | Sprint 5 | Nguyễn Trọng Hoàng |
| 27 | US-31 | Quản lý cấp phát và thu hồi tài sản | P3 (Trung bình) | 5 | Sprint 5 | Phạm Huy Hoàng |
| 28 | US-32 | Quản lý quy trình nghỉ việc (Offboarding) | P3 (Trung bình) | 5 | Sprint 6 | Nguyễn Trọng Hoàng |
| 29 | US-19 | Đánh giá hiệu suất nhân viên | P3 (Trung bình) | 5 | Sprint 6 | Phạm Huy Hoàng |
| 30 | US-33 | Xem Dashboard nhân sự | P3 (Trung bình) | 5 | Sprint 6 | Phan Ngọc Hiếu |
| 31 | US-34 | Tra cứu và xuất báo cáo nhân sự | P3 (Trung bình) | 5 | Sprint 6 | Phan Ngọc Hiếu |
| 32 | US-26 | Đăng ký tham gia khóa đào tạo | P4 (Thấp) | 5 | Sprint 7 | Nguyễn Trọng Hoàng |

III. SPRINT BACKLOG

Sprint 1: Nền tảng hệ thống, Tài khoản & Cơ cấu tổ chức

Mục tiêu Sprint: Bàn giao hệ thống nền tảng, Admin đăng nhập/phân quyền, HR quản lý hồ sơ nhân viên và cơ cấu tổ chức phòng ban.

- US-01: Quản lý tài khoản, đăng nhập và phân quyền  — Phan Ngọc Hiếu

+ Khởi tạo Repository, cấu trúc dự án Frontend/Backend & cài đặt môi trường dev.

+ Thiết kế CSDL

+ Backend: Đăng nhập, Tạo token JWT, Refresh Token, Middleware Phân quyền.

+ Frontend: Form Đăng nhập, Quản lý phiên làm việc, Điều hướng phân quyền.

- US-02: Quản lý hồ sơ nhân viên  — Nguyễn Trọng Hoàng

+ Backend: CRUD nhân viên, Tìm kiếm, Lọc theo phòng ban/trạng thái, Upload ảnh.

+ Frontend: Bảng danh sách nhân viên, Form Thêm/Sửa hồ sơ, Dialog xem chi tiết.

- US-03: Quản lý cơ cấu tổ chức  — Phạm Huy Hoàng

+ Backend: CRUD Phòng ban, Chức vụ, Gán/chuyển nhân viên vào phòng ban.

+ Frontend: Giao diện Sơ đồ cây phòng ban, Form Quản lý danh mục chức vụ.

Sprint 2: Tuyển dụng, Tiếp nhận & Hợp đồng lao động

Mục tiêu Sprint: Hoàn thiện luồng từ tuyển dụng ứng viên đến tiếp nhận nhân viên mới và quản lý hợp đồng lao động.

- US-04: Quản lý nhu cầu tuyển dụng  — Nguyễn Trọng Hoàng

+ BE + FE: API & UI Tạo đề xuất tuyển dụng, Duyệt/Từ chối đề xuất, Quản lý chỉ tiêu tuyển dụng.

- US-05: Quản lý ứng viên và quy trình tuyển dụng  — Nguyễn Trọng Hoàng

+ BE + FE: API & UI Đăng ký ứng viên, Nhận CV, Đặt lịch phỏng vấn, Màn hình Kanban ứng viên & Đánh giá kết quả.

- US-06: Tiếp nhận nhân viên mới / Onboarding  — Phan Ngọc Hiếu

+ BE + FE: API & UI Checklist tiếp nhận, Tự động chuyển ứng viên trúng tuyển thành Nhân viên chính thức.

- US-07: Quản lý hợp đồng lao động  — Phạm Huy Hoàng

+ BE + FE: API & UI Tạo/cập nhật hợp đồng, Lưu phụ lục, Cronjob & Danh sách cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn.

Sprint 3: Ca làm việc & Chấm công bằng OpenCV

Mục tiêu Sprint: Cấu hình ca làm việc, đăng ký thu thập dữ liệu khuôn mặt và ghi nhận sự kiện chấm công tự động qua camera OpenCV.

- US-08: Quản lý ca làm việc và phân ca  — Nguyễn Trọng Hoàng

+ BE + FE: API & UI Cấu hình loại ca làm (giờ vào/ra, giờ nghỉ), API & Bảng Phân ca làm việc theo tuần/tháng.

- US-09: Đăng ký và quản lý dữ liệu khuôn mặt  — Phan Ngọc Hiếu

+ Pipeline OpenCV: Chụp/upload ảnh mẫu, Phát hiện khuôn mặt, Trích xuất Vector đặc trưng

+ FE: Màn hình Đăng ký khuôn mặt cho Nhân viên/HR (chụp webcam live hoặc upload ảnh).

- US-10: Chấm công bằng nhận diện khuôn mặt OpenCV  — Phạm Huy Hoàng

+ BE + FE: API & Màn hình Kiosk/Camera Chấm công realtime, hiển thị khung nhận diện, tên nhân viên & trạng thái điểm danh.

- US-30: Tích hợp OpenCV và gửi sự kiện chấm công  — Phan Ngọc Hiếu

+ BE OpenCV Engine: Tích hợp mô hình OpenCV vào Service chấm công, lọc nhiễu, chống giả mạo

+ BE: API Bắn sự kiện chấm công (Check-in/Check-out Event) vào CSDL

Sprint 4: Tổng hợp công, Quản lý Nghỉ phép & Tăng ca

Mục tiêu Sprint: Tự động tổng hợp ngày công từ log camera, xử lý quy trình xin/duyệt nghỉ phép, đăng ký tăng ca và Portal cá nhân.

- US-11: Tổng hợp và xác định trạng thái chấm công  — Phan Ngọc Hiếu

+ BE Engine: Service đối chiếu log chấm công với ca làm việc (tính công, muộn/về sớm/vắng mặt).

+ FE: Bảng Tổng hợp công hàng tháng dành cho HR (xem và chỉnh sửa bổ sung công).

- US-12, US-17, US-23: Quản lý và duyệt đơn nghỉ phép — Nguyễn Trọng Hoàng

+ BE + FE: Form Gửi đơn nghỉ phép (Employee), Màn hình Duyệt/Từ chối đơn (Manager/HR), Tự động trừ quỹ phép năm.

- US-13, US-18, US-24: Quản lý và duyệt yêu cầu tăng ca — Phạm Huy Hoàng

+ BE + FE: Form Đăng ký OT (Employee), Màn hình Duyệt OT (Manager/HR), Tính toán hệ số giờ OT.

- US-16, US-20, US-21, US-22: Portal Nhân viên & Quản lý — Phạm Huy Hoàng

+ BE + FE: Trang Profile cá nhân, Màn hình Xem lịch sử công cá nhân & Danh sách team cấp dưới.

Sprint 5: Tính lương, Phiếu lương & Quản lý Tài sản

Mục tiêu Sprint: Tự động tính lương dựa trên công & OT, chốt bảng lương, phát hành phiếu lương cá nhân và quản lý tài sản công ty.

- US-28: Tính lương và chốt bảng lương  — Phan Ngọc Hiếu

+ BE Engine: Engine tính toán công thức lương (Lương cơ bản + OT + Phụ cấp - Khấu trừ - BHXH/Thuế), API Chốt bảng lương.

+ FE: Màn hình Tính toán & Chốt bảng lương hàng tháng cho Kế toán/HR.

- US-27, US-29, US-25: Thành phần lương, Báo cáo & Phiếu lương— Nguyễn Trọng Hoàng

+ BE + FE: Giao diện Cấu hình phụ cấp/khấu trừ, Màn hình Xem phiếu lương cá nhân & Nút Xuất báo cáo lương Excel.

- US-31: Quản lý cấp phát và thu hồi tài sản  — Phạm Huy Hoàng

+ BE + FE: Giao diện Quản lý danh mục tài sản & Màn hình Theo dõi cấp phát/thu hồi tài sản.

Sprint 6: Quy trình Nghỉ việc, Đánh giá Hiệu suất & Dashboard

Mục tiêu Sprint: Quy trình thôi việc (Offboarding), đánh giá KPI/hiệu suất làm việc, Dashboard nhân sự & Báo cáo tổng hợp.

- US-33, US-34: HR Dashboard & Báo cáo Nhân sự — Phan Ngọc Hiếu

+ BE + FE: Dashboard đồ họa tương tác (Charts/Cards) & Giao diện Lọc/Xuất báo cáo nhân sự tổng hợp.

- US-32: Quản lý quy trình nghỉ việc / Offboarding  — Nguyễn Trọng Hoàng

+ BE + FE: Form Nộp đơn xin nghỉ, Màn hình Bàn giao công việc/tài sản & Theo dõi thủ tục Offboarding, vô hiệu hóa tài khoản.

- US-19: Đánh giá hiệu suất nhân viên  — Phạm Huy Hoàng

+ BE + FE: Giao diện Cấu hình bộ tiêu chí KPI & Màn hình Phê duyệt/Chấm điểm đánh giá hiệu suất định kỳ.

Sprint 7: Quản lý Đào tạo, Kiểm thử Tích hợp & Nghiệm thu

Mục tiêu Sprint: Triển khai module quản lý đào tạo, kiểm thử tích hợp toàn diện hệ thống HRM + OpenCV và nghiệm thu dự án.

- US-26: Quản lý & Đăng ký khóa đào tạo  — Nguyễn Trọng Hoàng

+ BE + FE: Giao diện Danh sách khóa đào tạo & Màn hình Đăng ký/Ghi nhận kết quả khóa học.

- Kiểm thử tích hợp & Tối ưu CSDL/OpenCV — Phan Ngọc Hiếu

+ Stress test module OpenCV, tối ưu hóa query CSDL, bảo mật API, đóng gói Docker Container & viết tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm thử UI/UX & Demo Nghiệm thu — Phạm Huy Hoàng

+ Kiểm thử End-to-End UI/UX trên 5 vai trò (Admin, HR, Manager, Employee, Finance), chuẩn bị Sample Data & Kịch bản Demo.